# 1. Derzeitiger Stand des Projekts

Allgemein:

- GIT Repository ist in das Projekt eingebunden worden

- Lastenheft, sowie Statusbericht zum Meilenstein I fertiggestellt

- Pflichtenheft begonnen

Clientteil:

- allgemeine Struktur des Clients begonnen

- Registrierungsseite angelegt

- Kommentare eingefügt für zukünftig notwendige Komponenten

Serverteil:

# 2. Zuständigkeitsverteilungen innerhalb des Projekts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Daniel Dobras | Fernando Francisco Pfennig |
| Zuständig für: | Client | Server |
| Email | [dobras@hm.edu](mailto:dobras@hm.edu) | [pfennig@hm.edu](mailto:pfennig@hm.edu) |
| Ifw-Kennnung | Ifw15075 | Ifw15133 |

Darüber hinaus werden weitergehende Arbeiten an dem Projekt (Lastenheft, Pflichtenheft, Statusbericht) vom jeweiligen Teil als verfasst gekennzeichnet.

# 3. Projektplan für die Restlaufzeit des Projekts

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Woche | Daniel Dobras | Fernando Pfennig |
| 05.12 – 11.12 | Registrierung,  Fragen verwalten,  Interface für Unterscheidung,  Login | Datenbanken erstellen |
| 12.12 – 18.12 | Spiel spielbar,  Spielergebnisse anzeigen | Spiel spielbar,  Spielergebnisse anzeigen |
| 19.12 – 25.12 | Fertigstellung Version 1.0 | Fertigstellung Version 1.0 |
| 26.12 – 01.01 | Ggfls. Version 2.0 | Ggfls. Version 2.0 |
| 02.01 – 08.01 | Puffer | Puffer |
| 09.01 – 15.01 | - | - |
| 16.01 – 20.01 | - | - |

# 4. Risikoanalyse

|  |  |
| --- | --- |
| (Krankheitsbedingter) Ausfall der Human Resources(HR) | Frühzeitiger Beginn des Projekts, idealerweise einige Tage vorarbeiten, um das Projekt definitiv pünktlich abliefern zu können |
| Zeitlicher Engpass | Stetige Auseinandersetzung mit Meilensteinen, um nicht in Zeitnot zu geraten |
| Zusätzliche Wünsche des Auftraggebers | Sind auf Grund Personalmangels höflichst abzuweisen |

# 5. Aufwandsnachweis